# Venta de entradas en taquilla



Esta va a ser la tarea más rápida. De ella se encargarán Vicente Pérez y Silvia Cerezo que tienen el perfil de técnico, mientras el resto del equipo se encarga del portal web.

# Instalación de salas de cine

Esta tarea se dividirá en 3 grandes tareas, cada una para una sala diferente.

## Sala de cine 3D



Esta será la primera que se realizará. Conforme los equipos vayan terminando pasarán a trabajar en la siguiente sala.

## Sala de cine digital

En este caso hay que esperar a los equipos que están en la sala 3D para que vayan empezando las tareas. Según vayan terminando el trabajo en esta irán a trabajar a la última sala.

## Sala de películas VO



Esta es la última tarea de las empresas subcontratadas.

# Portal web

Esta tarea aunque no es la que tiene mayor duración es la mas compleja ya que cuenta con gran cantidad de subtareas. El primer paso es dividir a nuestro equipo en diferentes tareas teniendo en cuenta que no se debe poner en el mismo grupo de trabajo a Ana y Enrique por lo que se les han asignado los grupos de Cliente y Servidor respectivamente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Roles** | **Salario** | **TAREAS** | **Tareas 2** | **tareas 3** |
| Vicente Pérez | A, AW | 1500 €/mes | **diseño web cliente** | **programacion actualizaciones** | **programacion cliente** |
| T | 1370 €/mes |  |  |  |
| Ana Sebastián | A | 1400 €/mes | **diseño web cliente** |  |  |
| P, PW | 1300 €/mes |  | **Programacion cliente** | **programacion cliente** |
| Jose Luis Fernández | AW, DW, P | 1100 €/mes | **diseño web grafico** | **Edicion y publicacion de videos** |  |
| Sebastián Del Rio | P, AW, DW | 1350 €/mes | **diseño web servidor** | **programación compra entradas** | **programacion servidor** |
| Silvia Cerezo | P | 1100 €/mes |  | **programacion estadisticas** | **programacion servidor** |
| T | 1800 €/mes | **servidores diseño y compras** |  |  |
| Alba Martínez | DW, PW | 1300 €/mes | **diseño web cliente** | **Programación cliente** |  |
| Rafael Benito | AW, T, S | 1250 €/mes | **servidores compras** | **instalar so y configurar servidor** | **configurar router** |
| Enrique Moreno | S | 1500 €/mes | **supervisor servidor** |  | **programación servidor** |
| DW, P, PW | 1200 €/mes | **diseño web servidor** | **programacion opiniones** |  |
| María Peris | A, P | 1250 €/mes | **diseño web grafico** | **Adquisicion de recursos multimedia y**  **edicion de videos** | **programacion cliente** |
| Encarna Marín | AW, DW, PW | 1300 €/mes | **diseño web servidor** | **programacion avisos** | **programacion servidor** |

Se ha escogido como supervisores de los equipos a Enrique Moreno para la parte de Servidor, Rafael Benito para la instalación de servidores y a Vicente Pérez para la parte de Cliente.

Para hacer los cursillos de .NET se ha elegido a Encarna Marín debido a su horario, Enrique Moreno porque es el supervisor en esta área, a Sebastián Del Rio y a Vicente Perez. Se ha aprovechado que muchos son analistas y no tienen tanta experiencia para dejar a los que tienen más experiencia centrarse en las tareas de Java.

Se ha tenido en cuenta que el desarrollo debe ser en espiral añadiendo pruebas e hitos para presentar periódicamente los resultados y poder realizar los cambios necesarios.