# Costes Indirectos

Están como tareas definidos en Responsabilidad de la dirección como Compra de ordenadores (SEINGESA) y Gastos Indirectos.

# Curva S

La primera parte de la curva correspondería a un proyecto temprano o regular. La segunda parte sería de proyecto temprano.

# Magnitud inicial

En el archivo *calculoMagnitud.xlsx* están los cálculos de la magnitud. Su resultado es: 6316,05255

# Velocidad Media



La velocidad del proyecto se mantiene mas o menos constante correspondiendo con la línea de velocidad media. Hay un retraso en junio que se recupera en julio.

# Curva S Real

Es un proyecto bastante irregular que al principio se puede decir que es temprano. Sí que se correspondería con lo esperado ya que la mayor carga de costos y trabajo se producen al principio del proyecto ya que en esa época están todos los recursos activos.